|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  La mayoría de las actividades se han cumplido en los tiempos definidos, aunque hubo algunos retrasos debido a dificultades técnicas en la configuración de la base de datos y la integración del sistema. Los factores que facilitaron el desarrollo incluyeron la buena comunicación y las reuniones diarias, que ayudaron a resolver problemas rápidamente. Sin embargo, los problemas técnicos con la base de datos y la gestión de permisos de usuario afectaron el cronograma en ciertos momentos. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Se han abordado los problemas técnicos reasignando tiempo adicional para su resolución y reorganizando otras tareas para minimizar el impacto. En el futuro, planeo dedicar más tiempo a la configuración previa y pruebas para anticipar problemas similares, además de buscar soluciones alternativas más rápidamente. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como positivo, ya que he logrado avanzar en las tareas asignadas y mantener una comunicación constante con el equipo y los stakeholders. Destaco la capacidad para liderar y resolver problemas. Para mejorar, podría considerar un tiempo dedicado a revisar junto al equipo, la documentación de las tareas realizadas. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me preocupa la capacidad de cumplir con todas las funcionalidades del sistema en el tiempo restante. Me gustaría preguntar al docente si hay alguna recomendación específica para priorizar el desarrollo de los módulos más complejos. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No es necesario redistribuir las actividades por ahora, ya que el equipo ha trabajado de manera efectiva. Sin embargo, sería beneficioso asignar más tareas relacionadas con pruebas y validación para asegurar la calidad del sistema. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en equipo ha sido muy positivo, destacando la coordinación y el enfoque en la resolución de problemas. Un aspecto a mejorar sería establecer tiempos específicos para la revisión y actualización del backlog, con el fin de ajustar el enfoque según los resultados de cada sprint. |