**Documento de**

**Épicas e Historias de Usuario**

**“Sistema de Gestión de Ópticas SGO”**

***Para Cliente OPTICA CRUZ***

***Fecha: 30/09/2024***

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc178619374)

[Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto” 4](#_Toc178619375)

[Priorización de Épicas 4](#_Toc178619376)

[Definición de Historias de Usuario 5](#_Toc178619377)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| 1.0 | 30/09/2024 | Registro de épicas para el proyecto | Derek Needham |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 003V |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Gestión de Ópticas SGO |
| Fecha de Inicio | 26-08-2024 |
| Fecha de Término | 06-12-2024 |
| Patrocinador principal | José Amador (Óptica Cruz) |
| Docente | Jorge Gómez F. |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 16.142.874-4 | Derek Needham | de.needham@duocuc.cl |
| 13.879.381-8 | Rodrigo Vásquez Núñez | ro.vasquezn@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “Sistema de Gestión de Ópticas SGO”

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Épica** |
| E1 | Gestión de usuarios |
| E2 | Gestión de clientes |
| E3 | Gestión de recetas médicas |
| E4 | Gestión de órdenes de trabajo |
| E5 | Notificaciones a clientes |
| E6 | Registro de abonos |
| E7 | Elaboración de certificados para prestadores de salud |

# Priorización de Épicas

|  |
| --- |
| Para la priorización de las Épicas, se ha utilizado la técnica de Planning Poker, en donde se otorgan los siguientes puntajes: (0,5 para tareas muy pequeñas, 1, 2, 3, para tareas pequeñas, 5, 8, 13, para tareas medianas, 20, 40, para tareas grandes, 100 para tareas muy grandes, inclusive una tarjeta con el signo de interrogación “?“, que se utiliza cuando no sabemos con seguridad el esfuerzo que se necesita para desarrollar esa historia de usuario. Esta puntuación se realiza de acuerdo a su desarrollo y esfuerzo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Épica** | **Priorización** |
| E1 | Gestión de usuarios:  Se necesita gestionar usuarios para tener registro de clientes y órdenes de trabajo | 40 puntos |
| E2 | Gestión de clientes:  Se necesita llevar la gestión de clientes atendidos por la óptica | 100 puntos |
| E3 | Gestión de recetas médicas:  Se necesita llevar gestión de las recetas médicas asociadas a órdenes de trabajo | 40 puntos |
| E4 | Gestión de órdenes de trabajo:  Se necesita gestionar órdenes de trabajo asociadas a clientes | 100 puntos |
| E5 | Notificaciones a clientes:  Se necesita notificar a clientes del estado de sus trabajos | 40 puntos |
| E6 | Registro de abonos:  Se necesita llevar registro de abonos realizados por clientes | 13 puntos |
| E7 | Elaboración de certificados para prestadores de salud: Se necesita generar certificados para clientes y puedan ser presentados a prestadores de salud. | 20 puntos |

# Definición de Historias de Usuario

Para ver más al detalle este apartado, revisar documento anexo *2.1 PMOInformatica Plantilla de Product Backlog*

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente